| PROJENİN ADI | Kotor ve Cetinje şehirleri arasında inşa edilecek olan teleferik |  |
| --- | --- | --- |
| PROJE HAKKINDA BİLGİLER | Karadağ’ın tarihi mirasına sahip olan Kotor ve Cetinje şehirleri arasında inşa edilecek olan teleferik, Dünyanın en uzun turistik amaçlı teleferik olacaktır. Toplam uzunluğu 15 km olup, hızı 6 m/s, saatte 1000-1200 yolcu taşıyabilecektir. Teleferik iki ana istasyon ( Kotor ve Cetinje) ve iki ara istasyondan (Savın Kuk ve Lovçen) oluşacaktır. |  |
| PROJENİN FİNANSMANI | Projenin toplam değeri 46,5 milyon euro olup 9.7 milyon euro istasyonların inşaatı, 36.7 milyon euro teleferik inşaatı ve 140.000 euro kamulaştırma işleri için kullanılacaktır. |  |
| PROJENİN KAYNAĞI | Finans kaynağı olarak yatırımcı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (15 milyon euroya kadar) ve gerekirse Karadağ Hükümeti de öngörülmüştür. |  |
| İHALENİN MODELİ | Projenin gerçekleştirilmesi, 30 yıl imtiyaz hakkıyla kamu - özel ortaklığı yoluyla planlanmıştır. |  |
| İHALE TARİHİ | Eylül (2013) ayının ilk haftası |  |
| PROJENİN SÜRESİ | 10-12 Ay |  |
| YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ | Projenin Fizibilite Çalışmasını hazırlayan Italyan DBA Gurubu tarafından toplam yatırımın geri dönüş süreci 10 yıl olarak tahmin edilmiştir. |  |
| İRTİBAT KİŞİ | Matija DAUTOVIĆ Adviser for investments and development: Phone: 00382 67 637 915 E-mail: matija.dautovic@cetinje.me |  |